**Протокол**

**заседания комиссии по определению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Архангельск»**

г. Архангельск 18.10.2016г. 15ч00мин

**Присутствуют:**

Председательствующий: Петухова Е.В.

Заместитель председателя: Акишин В.С.

1. Представители администрации МО «Город Архангельск»: Алексеева И.В., Чубарова И.Г.
2. Представители МУ «ИРЦ»: Барболина О.В.
3. Представитель ГЖИ Архангельской области: Дубинин А.В.
4. Представитель НО «ФКР Архангельской области»: Бараев А.В.
5. Руководители УК: присутствовало 12 человек.

На заседании комиссии присутствуют 19 членов.

Комиссия правомочна принимать решение.

Решения принимаются большинством голосов от присутствующих.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Архангельск» на 2017 год.

**Выступали:**

Акишин В.С. – Директор департамента городского хозяйства.

В целях реализации региональной программы и в соответствии со статьей 10 областного закона № 701-41-ОЗ администрацией города разработан проект внесения изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории МО «Город Архангельск» на 2017 год. В него включены 67 домов, находящихся в управлении 19 управляющих организаций – это ООО «Архстройнадзор"; ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой»; ООО "Архжилсервис"; ООО "Деком 3"; ООО "Деком 2"; ОАО "УК Архангельск"; ООО УК "Грумант"; ООО «Уют»; ООО «УК Мегаполис»; ООО «УК Мегаполис К»; ООО «Деревянный город»; ООО «Деревянный город 1»; ООО «Левобережье-2»; ООО «Левобережье-3»; ООО «Новый город»; ТСЖ «Жосу 16»; ООО «УЖК «Город»; ТСН «Самойло, 29»; ООО «Фактория 1»; ООО «ТОРН 1» на сумму ремонтных работ 304,1 млн.руб.

Проект изменений краткосрочного плана на 2017 год расмматривался по территориальным округам:

Октябрьский территориальный округ в жилых домах по ул. Комсомольская д.12 и д.41 за счет экономии средств по ремонту кровли предложено включить ремонт системы водоотведения.

Ломоносовский территориальный округ предложено исключить жилые дома по ул. Северодвинская д. 23, и ул. Шабалина д.23. в связи с признанием их аварийными. В жилом доме по ул. Володарского д.19 исключить работы по ремонту фасада и добавить работы по ремонту систем холодного и горячего водоснабжения. В жилом доме по пр. Троицкий д.64 исключить работы по ремонту горячего водоснабжения и добавить работы по ремонту фасада.

Исакогорский территориальный округ в жилом доме по адресу ул. Кочуринская д.27предложено исключить работы по ремонту фундамента и добавить работы по ремонту фасада. В жилом доме по ул. Пограничная д.20 исключить работы по ремонту кровли и добавить работы по ремонту фундамента.

Цигломенский территориальный округ в жилом доме по адресу ул. Кирпичный завод д.13 исключить работы по ремонту фундамента и добавить работы по ремонту фасада.

Акишин В.С. : Прошу голосовать за предложенный проект краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории МО «Город Архангельск», на 2017 год на сумму 304,1 млн.руб. с учетом предложенных корректировок

Результаты голосования:

**«за»-\_\_\_\_19\_\_\_\_\_«против»**-**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «воздержался»- \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Решение комиссии:**

Утвердить предложенный проект краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории МО «Город Архангельск» на 2017 год в соответствии с таблицей №1 с учетом предложенных корректировок.

Заместитель Главы администрации

МО «Город Архангельск по городскому

хозяйству (председатель комиссии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Петухова Е.В.

Директор департамента

городского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Акишин В.С.

Главный специалист департамента

городского хозяйства (секретарь комиссии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеева И.В.

Начальник по работе с межведомственной

комиссией департамента

городского хозяйства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Чубарова

Начальник муниципального учреждения

МО «Город Архангельск» «ИРЦ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Барболина О.В.

Представитель Государственной жилищной

инспекции Архангельской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дубинин А.В.

Представитель НО «Фонд капитального ремонта

общего имущества МКД Архангельской области»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бараев А.В.

Руководитель ООО «Архжилсервис»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кривенко А. В.

Руководитель ООО «Деком 2»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Деснев О.А.

Руководитель ООО «Деком 3»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Деснев О.А.

Руководитель ООО «Левобережье-2»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Главацкий В.В.

Руководитель ООО «Левобережье-3»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Главацкий В.В.

Руководитель ООО «Деревянный город »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пашкевич В.П.

Руководитель ООО «Деревянный город 1»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пашкевич В.П.

Руководитель ОАО «УК Архангельск»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Калинина А.Р.

Руководитель ООО «УК Мегаполис»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вебер К.Б.

Руководитель ООО «УК Мегаполис К»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вебер К.Б.

Руководитель ООО «УЖК «Город»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Артамонов А.А.

Руководитель ООО «Уют»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бородин А.С.