"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Филин" библиотека знаний

проекта "Бюджет твоих возможностей" – "Школьные истории"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Заключение соглашения о выделении целевой субсидии | март | март | Департамент образования, МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг" | Зуева Анна Владимировна |
| 2 | Закупка светильников и монтаж дополнительного освещения | 01.04.2025  23.05.2025 | 23.05.2025  22.08.2025 | МБОУ Архангельская СШ  Соловецких юнг" | Ивахина Елена Александровна |
| 3 | Закупка одежды для окна и монтаж | 01.04.2025  23.05.2025 | 23.05.2025  22.08.2025 | МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг" | Ивахина Елена Александровна |
| 4 | Приобретение материалов для ремонта | 01.04.2025 | 23.05.2025 | МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг" | Ивахина Елена Александровна |
| 5 | Закупка оборудования, мебели | 01.04.2025 | 27.06.2025 | МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг" | Ивахина Елена Александровна |
| 3 | Ремонтные работы в помещении | 23.06.2025 | 11.08.2025 | Исполнитель работ | Ивахина Елена Александровна |
| 4 | Монтаж оборудования | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Исполнитель работ | Ивахина Елена Александровна |
| 5 | Уборка помещения, подготовка к открытию школьной библиотеки | 22.08.2025 | 29.08.2025 | МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг" | Ивахина Елена Александровна |
| 6 | Торжественное открытие библиотеки на территории Архангельской Средней Школы Соловецких юнг | не ранее 08.09.2025 | не позднее 19.09.2025 | МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг" | Зуева Анна Владимировна |