ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от №

**Об утверждении муниципальной программы
"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"**

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Положением о муниципальных программах муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 03.04.2014 N 271, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск ".

2. Опубликовать постановление на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава**

**муниципального образования**

**"Город Архангельск" И.В. Годзиш**

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

 от N

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"**(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2019-2025 годы |
| Заказчики программы | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Цели программы | Цель: 1. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| Целевые индикаторы программы | Целевой индикатор 1. Доля площади жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, от общей площади жилых помещений, запланированных к изъятию у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем годуЦелевой индикатор 2. Доля собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, от общего количества собственников, которым запланирована выплата возмещения за изъятые для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году |
| Подпрограммы | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"  |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансового обеспечения реализации программы составит 52 418,8 тыс. руб., в том числе: |
| Годы реализации программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | итого |
| областной бюджет | иные источники |
| 2019 | 1 048,4 | 51 370,4 | 52 418,8 |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - |
|  2025 | - | - | - |
|  всего | 1 048,4 | 51 370,4 | 52 418,8 |

Раздел 1. Основные приоритеты, цели и целевые индикаторы муниципальной программы

На территории муниципального образования "Город Архангельск" в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 352 многоквартирных дома (общая площадь 159,4 тыс. кв. метров, проживает более 9,6 тыс. человек).

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территории.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее насущных проблем, существующих в муниципальном образовании "Город Архангельск", и требует использования программно-целевого метода для ее решения.

В связи с чем целью реализации муниципальной программы является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Достижение указанной цели обеспечивается путем строительства многоквартирных домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставления возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также реализации договоров о развитии застроенных территорий.

Строительство многоквартирных домов осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) без привлечения средств городского бюджета путем заключения государственных контрактов и за счет средств внебюджетных источников путем реализации договоров о развитии застроенных территорий.

Для достижения цели муниципальной программы:

 в рамках государственных контрактов на строительство планируется расселить 8,8 тыс. человек, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, расселяемая площадь жилых помещений составит 146,7 тыс. кв. м.;

путем реализации договоров о развитии застроенных территорий планируется расселить 0,3 тыс. человек, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, расселяемая площадь жилых помещений составит 4,8 тыс. кв. м.;

в рамках заключенных муниципальным образованием "Город Архангельск" соглашений об изъятии с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, планируется изъятие жилых помещений площадью 7,8 тыс. кв.м. у 8,3 тыс. собственников.

Достижение целей характеризуется целевыми индикаторами согласно приложению N 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Перечень подпрограмм и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) в рамках адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 года N 153-пп.

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

Исходя из сферы муниципальной ответственности, на развитие которой направлена муниципальная программа, ее реализация осуществляется посредством подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", паспорт которой приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.

Переселению в рамках выполнения муниципальной программы подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, включенных в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, согласно приложению N 4 к настоящей муниципальной программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, представлен в приложении N 6 к муниципальной программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

 проживания (аварийного) жилищного фонда

 в муниципальном образовании "Город Архангельск "

**Сведения**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |
| 2017 | 2018 | Годы реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" |
| Целевой индикатор 1. Доля площади жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, от общей площади жилых помещений, запланированных к изъятию у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | % | 99,41 | 379 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Доля собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, от общего количества собственников, которым запланирована выплата возмещения за изъятые для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | % | 102,79 | 488,89 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года " |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | м. кв. | 3 638,89 | 15963,90 | 1465,27 | 2219,51 | 1500,00 | - | 2689,53 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | чел. | 2 540 | 1 056 | 52 | 138 | 95 | - | 167 | - | - |

\*Примечание: целевые индикаторы N 1, 2 подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства.

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

 проживания (аварийного) жилищного фонда

 в муниципальном образовании "Город Архангельск "

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчикиподпрограммы/исполнителиподпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск " | Всего | Итого | 52 418,8 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 048,4 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 51 370,4 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года " | Всего | Итого | 52 418,8 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 048,4 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 51 370,4 | - | - | - | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 52 418,8 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 048,4 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 51 370,4 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. "Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными " | Всего | Итого | 52 418,8 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 048,4 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 51 370,4 | - | - | - | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | 52 418,8 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 048,4 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 51 370,4 | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

проживания (аварийного) жилищного фонда

 в муниципальном образовании "Город Архангельск "

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года "**

**(далее - подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы |
| Заказчики подпрограммы | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Исполнители подпрограммы | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель - переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации многоквартирных домов, в муниципальном образовании "Город Архангельск", включенных в муниципальную программу.Задача – обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при изъятии земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 52 418,8 тыс. руб., в том числе: |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | итого |
| областной бюджет | иные источники |
| 2019 | 1 048,4 | 51 370,4 | 52 418,8 |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |
| всего | 1 048,4 | 51 370,4 | 52 418,8 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

 проживания (аварийного) жилищного фонда

 в муниципальном образовании "Город Архангельск "

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, признанных аварийными**

**до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию  | Дата признания многоквартирного дома аварийным  | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 1 сентября 2025 года  | Планируемая дата окончания переселения  |
| год  | дата  | площадь, кв. м  | Количество человек  | дата  |
| 1 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| По Программе, которой предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета и иных источников (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 154 589,79 | 9 289 |  |
| 1 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 21 | 1931 | 26.06.2012 | 448,90 | 24 | 31.12.2022 |
| 2 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 45 | 1957 | 26.06.2012 | 529,00 | 30 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 9 | 1921 | 11.10.2012 | 245,01 | 14 | 31.12.2022 |
| 4 | г. Архангельск, пос. Расчалка 1 Линия, д. 11 | 1963 | 11.10.2012 | 61,20 | 4 | 31.12.2022 |
| 5 | г. Архангельск, ул. Мореплавателей, д. 5 | 1964 | 11.10.2012 | 518,10 | 40 | 31.12.2022 |
| 6 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 373 | 1956 | 25.10.2012 | 413,00 | 29 | 31.12.2022 |
| 7 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 384, корп. 1 | 1965 | 25.10.2012 | 291,50 | 19 | 31.12.2022 |
| 8 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 109 | 1945 | 25.10.2012 | 382,10 | 26 | 31.12.2022 |
| 9 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 31, корп. 1 | 1961 | 25.10.2012 | 768,50 | 64 | 31.12.2022 |
| 10 | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 15 | 1930 | 13.12.2012 | 459,29 | 27 | 31.12.2022 |
| 11 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 52 | 1958 | 13.12.2012 | 594,10 | 25 | 31.12.2022 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 56 | 1958 | 13.12.2012 | 596,60 | 29 | 31.12.2022 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 103 | 1950 | 24.01.2013 | 691,70 | 23 | 31.12.2022 |
| 14 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 50, корп. 1 | 1963 | 24.01.2013 | 448,03 | 35 | 31.12.2022 |
| 15 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24 | 1963 | 24.01.2013 | 453,64 | 30 | 31.12.2022 |
| 16 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 74 | 1955 | 31.01.2013 | 399,40 | 31 | 31.12.2022 |
| 17 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 19 | 1931 | 31.01.2013 | 597,30 | 38 | 31.12.2022 |
| 18 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37 | 1912 | 14.02.2013 | 126,58 | 10 | 31.12.2022 |
| 19 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 19 | 1917 | 14.02.2013 | 466,00 | 38 | 31.12.2022 |
| 20 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 27 | 1927 | 14.03.2013 | 638,50 | 45 | 31.12.2022 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 41 | 1941 | 13.06.2013 | 603,60 | 31 | 31.12.2022 |
| 22 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 21 | 1954 | 13.06.2013 | 346,00 | 20 | 31.12.2022 |
| 23 | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 8 | 1932 | 13.06.2013 | 483,00 | 22 | 31.12.2022 |
| 24 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 6 | 1961 | 13.06.2013 | 415,50 | 37 | 31.12.2022 |
| 25 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 33 | 1931 | 13.06.2013 | 424,20 | 36 | 31.12.2022 |
| 26 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 39 | 1967 | 13.06.2013 | 444,10 | 22 | 31.12.2022 |
| 27 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 53 | 1955 | 20.06.2013 | 776,70 | 36 | 31.12.2022 |
| 28 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1 | 1939 | 20.06.2013 | 632,40 | 53 | 31.12.2022 |
| 29 | г. Архангельск, ул. Революции, д. 29, корп. 1 | 1959 | 20.06.2013 | 353,60 | 20 | 31.12.2022 |
| 30 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 6 | 1957 | 25.06.2013 | 525,90 | 27 | 31.12.2022 |
| 31 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 45 | 1905 | 25.06.2013 | 267,70 | 18 | 31.12.2022 |
| 32 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26, корп. 1 | 1963 | 25.06.2013 | 441,08 | 28 | 31.12.2022 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 79 | 1935 | 25.06.2013 | 631,20 | 48 | 31.12.2022 |
| 34 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 11 | 1928 | 09.08.2013 | 405,60 | 25 | 31.12.2022 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 3 | 1936 | 09.08.2013 | 536,10 | 27 | 31.12.2022 |
| 36 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80, корп. 1 | 1964 | 09.08.2013 | 445,70 | 33 | 31.12.2022 |
| 37 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 27 | 1960 | 09.08.2013 | 285,50 | 25 | 31.12.2022 |
| 38 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 68, корп. 1 | 1917 | 09.08.2013 | 202,10 | 26 | 31.12.2022 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 32, корп. 1 | 1932 | 09.08.2013 | 443,30 | 30 | 31.12.2022 |
| 40 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 52, корп. 1 | 1933 | 09.08.2013 | 588,63 | 51 | 31.12.2022 |
| 41 | г. Архангельск, пер. Ленинградский 1-й, д. 6 | 1951 | 15.08.2013 | 84,50 | 13 | 31.12.2022 |
| 42 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 6 | 1931 | 15.08.2013 | 605,23 | 33 | 31.12.2022 |
| 43 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1916 | 15.08.2013 | 12,10 | 2 | 31.12.2022 |
| 44 | г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61, корп. 1 | 1932 | 23.08.2013 | 371,10 | 11 | 31.12.2022 |
| 45 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 68 | 1956 | 23.08.2013 | 376,00 | 14 | 31.12.2022 |
| 46 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 4 | 1950 | 23.08.2013 | 283,50 | 10 | 31.12.2022 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 9 | 1928 | 23.08.2013 | 420,38 | 27 | 31.12.2022 |
| 48 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 4 | 1932 | 23.08.2013 | 457,78 | 31 | 31.12.2022 |
| 49 | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 8, корп. 3 | 1957 | 18.10.2013 | 47,50 | 3 | 31.12.2022 |
| 50 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 14 | 1960 | 18.10.2013 | 465,40 | 45 | 31.12.2022 |
| 51 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 10 | 1936 | 18.10.2013 | 523,40 | 25 | 31.12.2022 |
| 52 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 11 | 1930 | 18.10.2013 | 886,10 | 49 | 31.12.2022 |
| 53 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 2 | 1932 | 18.10.2013 | 381,20 | 27 | 31.12.2022 |
| 54 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 67 | 1959 | 18.10.2013 | 363,50 | 29 | 31.12.2022 |
| 55 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 69 | 1962 | 18.10.2013 | 411,00 | 28 | 31.12.2022 |
| 56 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 11 | 1954 | 25.10.2013 | 406,30 | 23 | 31.12.2022 |
| 57 | г. Архангельск, ул. Морская, д. 3 | 1966 | 25.10.2013 | 383,90 | 20 | 31.12.2022 |
| 58 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 2 | 1935 | 28.11.2013 | 540,94 | 27 | 31.12.2022 |
| 59 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 59 | 1933 | 28.11.2013 | 418,40 | 23 | 31.12.2022 |
| 60 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 34, корп. 2 | 1932 | 28.11.2013 | 95,70 | 12 | 31.12.2022 |
| 61 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 377 | 1954 | 06.12.2013 | 415,08 | 31 | 31.12.2022 |
| 62 | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 24 | 1954 | 06.12.2013 | 129,80 | 10 | 31.12.2022 |
| 63 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 76 | 1965 | 06.12.2013 | 331,60 | 21 | 31.12.2022 |
| 64 | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 59 | 1931 | 24.12.2013 | 513,00 | 47 | 31.12.2022 |
| 65 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 36 | 1953 | 24.12.2013 | 476,80 | 25 | 31.12.2022 |
| 66 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 5 | 1939 | 24.12.2013 | 564,10 | 24 | 31.12.2022 |
| 67 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 50 | 1936 | 24.12.2013 | 482,64 | 31 | 31.12.2022 |
| 68 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 46, корп. 1 | 1963 | 14.01.2014 | 438,10 | 37 | 01.12.2023 |
| 69 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 1936 | 14.01.2014 | 446,10 | 23 | 01.12.2023 |
| 70 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 50 | 1929 | 14.01.2014 | 511,14 | 33 | 01.12.2023 |
| 71 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 54 | 1960 | 14.01.2014 | 572,90 | 28 | 01.12.2023 |
| 72 | г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 7 | 1960 | 14.01.2014 | 461,15 | 43 | 01.12.2023 |
| 73 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | 24.01.2014 | 587,10 | 31 | 01.12.2023 |
| 74 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 8 | 1940 | 24.01.2014 | 403,10 | 20 | 01.12.2023 |
| 75 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 20 | 1930 | 24.01.2014 | 444,60 | 22 | 01.12.2023 |
| 76 | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 15 | 1963 | 24.01.2014 | 473,90 | 28 | 01.12.2023 |
| 77 | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 61 | 1931 | 06.02.2014 | 459,80 | 44 | 01.12.2023 |
| 78 | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 63 | 1931 | 06.02.2014 | 547,80 | 38 | 01.12.2023 |
| 79 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 7 | 1948 | 14.03.2014 | 739,30 | 55 | 01.12.2023 |
| 80 | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 27 | 1975 | 25.04.2014 | 121,00 | 15 | 01.12.2023 |
| 81 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 2 | 1960 | 25.04.2014 | 517,90 | 37 | 01.12.2023 |
| 82 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 50 | 1938 | 25.04.2014 | 196,28 | 24 | 01.12.2023 |
| 83 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 68 | 1959 | 25.04.2014 | 155,60 | 16 | 01.12.2023 |
| 84 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 42 | 1966 | 25.04.2014 | 214,80 | 20 | 01.12.2023 |
| 85 | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 27 | 1963 | 25.04.2014 | 508,10 | 45 | 01.12.2023 |
| 86 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 312 | 1937 | 06.05.2014 | 110,50 | 8 | 01.12.2023 |
| 87 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 384, корп. 2 | 1967 | 06.05.2014 | 312,30 | 19 | 01.12.2023 |
| 88 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 194 | 1955 | 06.05.2014 | 500,20 | 27 | 01.12.2023 |
| 89 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 21, корп. 1 | 1937 | 06.05.2014 | 462,03 | 28 | 01.12.2023 |
| 90 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 60 | 1936 | 06.05.2014 | 536,90 | 34 | 01.12.2023 |
| 91 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50, корп. 1 | 1958 | 06.05.2014 | 464,54 | 32 | 01.12.2023 |
| 92 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 77 | 1939 | 06.05.2014 | 531,40 | 27 | 01.12.2023 |
| 93 | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 3 | 1935 | 13.05.2014 | 571,20 | 25 | 01.12.2023 |
| 94 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 13 | 1937 | 13.05.2014 | 566,10 | 21 | 01.12.2023 |
| 95 | г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 13 | 1938 | 13.05.2014 | 468,80 | 31 | 01.12.2023 |
| 96 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 1 | 1963 | 13.05.2014 | 482,06 | 34 | 01.12.2023 |
| 97 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 3 | 1963 | 13.05.2014 | 458,16 | 44 | 01.12.2023 |
| 98 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 23 | 1962 | 13.05.2014 | 452,10 | 33 | 01.12.2023 |
| 99 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 9 | 1937 | 20.05.2014 | 560,90 | 31 | 01.12.2023 |
| 100 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 7 | 1955 | 20.05.2014 | 376,70 | 22 | 01.12.2023 |
| 101 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 7 | 1959 | 20.05.2014 | 188,70 | 12 | 01.12.2023 |
| 102 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 49 | 1969 | 20.05.2014 | 342,60 | 24 | 01.12.2023 |
| 103 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 33 | 1950 | 20.05.2014 | 140,00 | 5 | 01.12.2023 |
| 104 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 156 | 1970 | 20.05.2014 | 1 059,10 | 71 | 01.12.2023 |
| 105 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 20, корп. 4 | 1957 | 20.05.2014 | 442,20 | 24 | 01.12.2023 |
| 106 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 57 | 1934 | 20.05.2014 | 556,80 | 38 | 01.12.2023 |
| 107 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 78 | 1931 | 20.05.2014 | 606,30 | 26 | 01.12.2023 |
| 108 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 22, корп. 1 | 1960 | 11.07.2014 | 722,50 | 44 | 01.12.2023 |
| 109 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 9 | 1959 | 21.08.2014 | 191,30 | 12 | 01.12.2023 |
| 110 | г. Архангельск, ул. Лесоэкспортная, д. 4 | 1974 | 21.08.2014 | 539,30 | 22 | 01.12.2023 |
| 111 | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 3 | 1934 | 21.08.2014 | 426,10 | 18 | 01.12.2023 |
| 112 | г. Архангельск, ул. Островная, д. 8 | 1966 | 21.08.2014 | 386,70 | 27 | 01.12.2023 |
| 113 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 64 | 1953 | 21.08.2014 | 86,80 | 10 | 01.12.2023 |
| 114 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 25 | 1956 | 21.08.2014 | 472,40 | 23 | 01.12.2023 |
| 115 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 17 | 1912 | 21.08.2014 | 208,70 | 8 | 01.12.2023 |
| 116 | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 4 | 1928 | 21.08.2014 | 477,40 | 20 | 01.12.2023 |
| 117 | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 1 | 1936 | 21.08.2014 | 457,90 | 29 | 01.12.2023 |
| 118 | г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 130 | 1956 | 21.08.2014 | 357,40 | 16 | 01.12.2023 |
| 119 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 111 | 1932 | 28.08.2014 | 517,90 | 32 | 01.12.2023 |
| 120 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 122 | 1941 | 28.08.2014 | 611,40 | 26 | 01.12.2023 |
| 121 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 14 | 1936 | 28.08.2014 | 571,40 | 37 | 01.12.2023 |
| 122 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 12 | 1931 | 09.09.2014 | 522,20 | 39 | 01.12.2023 |
| 123 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 1, корп. 2 | 1931 | 09.09.2014 | 603,20 | 40 | 01.12.2023 |
| 124 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 57 | 1936 | 09.09.2014 | 676,50 | 30 | 01.12.2023 |
| 125 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 33, корп. 1 | 1925 | 28.10.2014 | 219,50 | 14 | 01.12.2023 |
| 126 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39, корп. 1 | 1957 | 13.11.2014 | 590,80 | 37 | 01.12.2023 |
| 127 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 121 | 1931 | 13.11.2014 | 555,08 | 29 | 01.12.2023 |
| 128 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 24 | 1958 | 13.11.2014 | 514,70 | 38 | 01.12.2023 |
| 129 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 17 | 1952 | 13.11.2014 | 623,30 | 41 | 01.12.2023 |
| 130 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 2, корп. 1 | 1936 | 13.11.2014 | 561,20 | 33 | 01.12.2023 |
| 131 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 12 | 1947 | 13.11.2014 | 412,80 | 24 | 01.12.2023 |
| 132 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 14 | 1949 | 13.11.2014 | 651,70 | 28 | 01.12.2023 |
| 133 | г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 100 | 1948 | 13.11.2014 | 454,70 | 29 | 01.12.2023 |
| 134 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 9 | 1910 | 13.11.2014 | 237,10 | 11 | 01.12.2023 |
| 135 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 30 | 1959 | 13.11.2014 | 50,30 | 5 | 01.12.2023 |
| 136 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 7 | 1956 | 13.11.2014 | 526,10 | 28 | 01.12.2023 |
| 137 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 85 | 1934 | 13.11.2014 | 543,01 | 29 | 01.12.2023 |
| 138 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50 | 1958 | 13.11.2014 | 576,00 | 28 | 01.12.2023 |
| 139 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 55 | 1939 | 13.11.2014 | 989,06 | 60 | 01.12.2023 |
| 140 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 11 | 1932 | 13.11.2014 | 432,30 | 23 | 01.12.2023 |
| 141 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 4 | 1932 | 11.12.2014 | 438,30 | 27 | 01.12.2023 |
| 142 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 5 | 1930 | 11.12.2014 | 425,10 | 29 | 01.12.2023 |
| 143 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 6 | 1932 | 11.12.2014 | 435,90 | 31 | 01.12.2023 |
| 144 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 9 | 1932 | 11.12.2014 | 429,90 | 35 | 01.12.2023 |
| 145 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 22 | 1930 | 11.12.2014 | 548,71 | 38 | 01.12.2023 |
| 146 | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 10 | 1936 | 11.12.2014 | 370,30 | 25 | 01.12.2023 |
| 147 | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 11 | 1935 | 11.12.2014 | 349,70 | 17 | 01.12.2023 |
| 148 | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 9 | 1935 | 11.12.2014 | 622,40 | 26 | 01.12.2023 |
| 149 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 55 | 1931 | 11.12.2014 | 441,86 | 24 | 01.12.2023 |
| 150 | г. Архангельск, ул. Торговая, д. 109 | 1957 | 11.12.2014 | 380,50 | 21 | 01.12.2023 |
| 151 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56, корп. 1 | 1933 | 18.12.2014 | 634,64 | 37 | 01.12.2023 |
| 152 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 226, корп. 1 | 1935 | 27.01.2015 | 550,70 | 31 | 01.08.2025 |
| 153 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 16 | 1962 | 27.01.2015 | 433,47 | 28 | 01.08.2025 |
| 154 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 55 | 1942 | 27.01.2015 | 663,37 | 39 | 01.08.2025 |
| 155 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 5 | 1936 | 27.01.2015 | 492,32 | 27 | 01.08.2025 |
| 156 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 25 | 1963 | 27.01.2015 | 395,07 | 26 | 01.08.2025 |
| 157 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 10 | 1951 | 27.01.2015 | 562,10 | 37 | 01.08.2025 |
| 158 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 9 | 1953 | 27.01.2015 | 571,60 | 30 | 01.08.2025 |
| 159 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 16 | 1937 | 27.01.2015 | 500,90 | 26 | 01.08.2025 |
| 160 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 27 | 1935 | 27.01.2015 | 217,20 | 10 | 01.08.2025 |
| 161 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 4 | 1951 | 27.01.2015 | 449,30 | 17 | 01.08.2025 |
| 162 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 43 | 1936 | 03.02.2015 | 214,60 | 16 | 01.08.2025 |
| 163 | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 5 | 1961 | 03.03.2015 | 401,90 | 25 | 01.08.2025 |
| 164 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 19 | 1932 | 17.03.2015 | 385,20 | 23 | 01.08.2025 |
| 165 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 60 | 1951 | 05.05.2015 | 375,60 | 25 | 01.08.2025 |
| 166 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 11 | 1918 | 14.05.2015 | 310,23 | 22 | 01.08.2025 |
| 167 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 361 | 1962 | 14.05.2015 | 725,80 | 35 | 01.08.2025 |
| 168 | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 4 | 1937 | 14.05.2015 | 573,30 | 27 | 01.08.2025 |
| 169 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 31, корп. 1 | 1956 | 14.05.2015 | 615,80 | 44 | 01.08.2025 |
| 170 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 22 | 1934 | 14.05.2015 | 578,40 | 32 | 01.08.2025 |
| 171 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 16 | 1934 | 14.05.2015 | 622,28 | 36 | 01.08.2025 |
| 172 | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 1 | 1961 | 14.05.2015 | 511,90 | 29 | 01.08.2025 |
| 173 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 12 | 1959 | 14.05.2015 | 728,10 | 37 | 01.08.2025 |
| 174 | г. Архангельск, ш. Маймаксанское, д. 16 | 1936 | 14.05.2015 | 472,65 | 35 | 01.08.2025 |
| 175 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 369 | 1962 | 15.05.2015 | 513,00 | 30 | 01.08.2025 |
| 176 | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 117 | 1956 | 15.05.2015 | 433,20 | 29 | 01.08.2025 |
| 177 | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 143, корп. 2 | 1961 | 15.05.2015 | 712,00 | 36 | 01.08.2025 |
| 178 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 196 | 1955 | 15.05.2015 | 431,50 | 19 | 01.08.2025 |
| 179 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 45 | 1936 | 15.05.2015 | 760,20 | 39 | 01.08.2025 |
| 180 | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 6, корп. 1 | 1957 | 15.05.2015 | 604,82 | 26 | 01.08.2025 |
| 181 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 29, корп. 1 | 1969 | 15.05.2015 | 473,50 | 26 | 01.08.2025 |
| 182 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 24 | 1934 | 15.05.2015 | 702,80 | 43 | 01.08.2025 |
| 183 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 97 | 1931 | 15.05.2015 | 280,70 | 12 | 01.08.2025 |
| 184 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 27 | 1969 | 15.05.2015 | 514,60 | 29 | 01.08.2025 |
| 185 | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 2 | 1938 | 15.05.2015 | 796,90 | 51 | 01.08.2025 |
| 186 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 22 | 1955 | 15.05.2015 | 464,40 | 37 | 01.08.2025 |
| 187 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 6 | 1961 | 15.05.2015 | 495,70 | 28 | 01.08.2025 |
| 188 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 33 | 1965 | 15.05.2015 | 486,80 | 25 | 01.08.2025 |
| 189 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 16 | 1956 | 15.05.2015 | 468,10 | 18 | 01.08.2025 |
| 190 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 18 | 1957 | 15.05.2015 | 460,30 | 18 | 01.08.2025 |
| 191 | г. Архангельск, ул. Мичурина, д. 12 | 1935 | 15.05.2015 | 684,30 | 45 | 01.08.2025 |
| 192 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 146 | 1933 | 15.05.2015 | 555,10 | 35 | 01.08.2025 |
| 193 | г. Архангельск, ул. Портовая, д. 2 | 1932 | 15.05.2015 | 492,15 | 32 | 01.08.2025 |
| 194 | г. Архангельск, ул. Речная, д. 22, корп. 1 | 1979 | 15.05.2015 | 331,00 | 25 | 01.08.2025 |
| 195 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, корп. 3 | 1961 | 15.05.2015 | 217,10 | 14 | 01.08.2025 |
| 196 | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 80 | 1956 | 08.06.2015 | 333,20 | 20 | 01.08.2025 |
| 197 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 335 | 1958 | 27.07.2015 | 718,10 | 42 | 01.08.2025 |
| 198 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 12 | 1930 | 27.07.2015 | 723,86 | 43 | 01.08.2025 |
| 199 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 29 | 1930 | 27.07.2015 | 484,80 | 23 | 01.08.2025 |
| 200 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 25 | 1953 | 29.07.2015 | 19,80 | 1 | 01.08.2025 |
| 201 | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 10 | 1953 | 04.08.2015 | 538,60 | 34 | 01.08.2025 |
| 202 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 30 | 1970 | 04.08.2015 | 396,90 | 26 | 01.08.2025 |
| 203 | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 42 | 1957 | 04.08.2015 | 320,04 | 27 | 01.08.2025 |
| 204 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 3, корп. 1 | 1940 | 04.08.2015 | 244,30 | 12 | 01.08.2025 |
| 205 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 49 | 1930 | 04.08.2015 | 137,40 | 11 | 01.08.2025 |
| 206 | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 14 | 1969 | 04.08.2015 | 361,70 | 20 | 01.08.2025 |
| 207 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 114 | 1932 | 05.08.2015 | 451,14 | 36 | 01.08.2025 |
| 208 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 4 | 1941 | 05.08.2015 | 471,30 | 25 | 01.08.2025 |
| 209 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 41 | 1963 | 05.08.2015 | 488,90 | 33 | 01.08.2025 |
| 210 | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 11 | 1957 | 05.08.2015 | 559,20 | 28 | 01.08.2025 |
| 211 | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 13 | 1937 | 10.08.2015 | 534,50 | 33 | 01.08.2025 |
| 212 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 48 | 1961 | 10.08.2015 | 465,76 | 36 | 01.08.2025 |
| 213 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 32 | 1931 | 10.08.2015 | 551,80 | 39 | 01.08.2025 |
| 214 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 20, корп. 1 | 1949 | 12.08.2015 | 597,80 | 28 | 01.08.2025 |
| 215 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 42 | 1913 | 12.08.2015 | 309,40 | 21 | 01.08.2025 |
| 216 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 55 | 1939 | 17.08.2015 | 420,00 | 23 | 01.08.2025 |
| 217 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 3 | 1948 | 18.08.2015 | 586,90 | 31 | 01.08.2025 |
| 218 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 7 | 1934 | 18.08.2015 | 588,30 | 33 | 01.08.2025 |
| 219 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 35 | 1954 | 04.09.2015 | 575,10 | 28 | 01.08.2025 |
| 220 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 9, корп. 2 | 1932 | 18.09.2015 | 199,00 | 9 | 01.08.2025 |
| 221 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 27 | 1931 | 18.09.2015 | 725,14 | 39 | 01.08.2025 |
| 222 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 13 | 1952 | 18.09.2015 | 555,30 | 23 | 01.08.2025 |
| 223 | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 5 | 1935 | 18.09.2015 | 514,40 | 31 | 01.08.2025 |
| 224 | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 15, корп. 5 | 1951 | 28.09.2015 | 382,10 | 24 | 01.08.2025 |
| 225 | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 27 | 1952 | 28.09.2015 | 451,30 | 32 | 01.08.2025 |
| 226 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 33 | 1933 | 28.09.2015 | 523,30 | 29 | 01.08.2025 |
| 227 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1934 | 28.09.2015 | 564,10 | 41 | 01.08.2025 |
| 228 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 39 | 1963 | 28.09.2015 | 519,30 | 36 | 01.08.2025 |
| 229 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 43 | 1961 | 28.09.2015 | 736,20 | 58 | 01.08.2025 |
| 230 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 55 | 1955 | 28.09.2015 | 592,20 | 35 | 01.08.2025 |
| 231 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 73, корп. 2 | 1957 | 28.09.2015 | 575,20 | 43 | 01.08.2025 |
| 232 | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 3 | 1961 | 28.09.2015 | 517,40 | 24 | 01.08.2025 |
| 233 | г. Архангельск, ул. Шенкурская, д. 20 | 1940 | 28.09.2015 | 75,80 | 4 | 01.08.2025 |
| 234 | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 12 | 1900 | 13.10.2015 | 386,21 | 33 | 01.08.2025 |
| 235 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 9 | 1958 | 13.10.2015 | 447,50 | 18 | 01.08.2025 |
| 236 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29, корп. 1 | 1937 | 13.10.2015 | 706,30 | 55 | 01.08.2025 |
| 237 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 17 | 1959 | 13.10.2015 | 711,00 | 39 | 01.08.2025 |
| 238 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 132, корп. 2 | 1968 | 13.10.2015 | 514,90 | 33 | 01.08.2025 |
| 239 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 144 | 1929 | 13.10.2015 | 709,30 | 33 | 01.08.2025 |
| 240 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 52 | 1935 | 13.10.2015 | 1 223,05 | 78 | 01.08.2025 |
| 241 | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 20 | 1959 | 13.10.2015 | 532,20 | 31 | 01.08.2025 |
| 242 | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 22 | 1968 | 13.10.2015 | 240,70 | 17 | 01.08.2025 |
| 243 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 51 | 1917 | 13.10.2015 | 215,10 | 14 | 01.08.2025 |
| 244 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 4 | 1937 | 13.10.2015 | 574,60 | 32 | 01.08.2025 |
| 245 | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 9 | 1926 | 20.10.2015 | 203,70 | 11 | 01.08.2025 |
| 246 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80 | 1963 | 20.10.2015 | 502,70 | 35 | 01.08.2025 |
| 247 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 3 | 1968 | 20.10.2015 | 529,60 | 29 | 01.08.2025 |
| 248 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 12 | 1959 | 20.10.2015 | 416,00 | 18 | 01.08.2025 |
| 249 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 67 | 1924 | 20.10.2015 | 125,90 | 17 | 01.08.2025 |
| 250 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 10 | 1927 | 20.10.2015 | 351,60 | 17 | 01.08.2025 |
| 251 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3 | 1928 | 20.10.2015 | 169,60 | 13 | 01.08.2025 |
| 252 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 46 | 1949 | 20.10.2015 | 439,30 | 26 | 01.08.2025 |
| 253 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 21 | 1968 | 22.10.2015 | 524,90 | 40 | 01.08.2025 |
| 254 | г. Архангельск, ул. Водоемная, д. 8 | 1934 | 05.11.2015 | 367,60 | 19 | 01.08.2025 |
| 255 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 1 | 1936 | 05.11.2015 | 569,60 | 34 | 01.08.2025 |
| 256 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 55, корп. 1 | 1917 | 05.11.2015 | 240,80 | 20 | 01.08.2025 |
| 257 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 42 | 1903 | 10.11.2015 | 198,20 | 13 | 01.08.2025 |
| 258 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 50 | 1956 | 13.11.2015 | 482,50 | 33 | 01.08.2025 |
| 259 | г. Архангельск, ул. Шилова, д. 31 | 1936 | 13.11.2015 | 562,63 | 44 | 01.08.2025 |
| 260 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 73 | 1930 | 13.11.2015 | 582,20 | 31 | 01.08.2025 |
| 261 | г. Архангельск, ш. Маймаксанское, д. 9 | 1939 | 13.11.2015 | 533,40 | 25 | 01.08.2025 |
| 262 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 4 | 1960 | 27.11.2015 | 305,20 | 23 | 01.08.2025 |
| 263 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 68 | 1939 | 27.11.2015 | 580,40 | 33 | 01.08.2025 |
| 264 | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 55, корп. 1 | 1957 | 27.11.2015 | 93,30 | 6 | 01.08.2025 |
| 265 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 8 | 1940 | 01.12.2015 | 515,60 | 32 | 01.08.2025 |
| 266 | г. Архангельск, ул. Каботажная, д. 3 | 1929 | 01.12.2015 | 397,90 | 26 | 01.08.2025 |
| 267 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2 | 1963 | 01.12.2015 | 462,39 | 44 | 01.08.2025 |
| 268 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 4 | 1964 | 11.12.2015 | 274,80 | 12 | 01.08.2025 |
| 269 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 4 | 1940 | 11.12.2015 | 462,50 | 15 | 01.08.2025 |
| 270 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 54 | 1953 | 11.12.2015 | 137,60 | 9 | 01.08.2025 |
| 271 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 55 | 1956 | 11.12.2015 | 149,90 | 7 | 01.08.2025 |
| 272 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 56 | 1953 | 11.12.2015 | 139,40 | 4 | 01.08.2025 |
| 273 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 57 | 1959 | 11.12.2015 | 111,50 | 8 | 01.08.2025 |
| 274 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 61 | 1953 | 11.12.2015 | 117,50 | 6 | 01.08.2025 |
| 275 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 62 | 1978 | 11.12.2015 | 350,00 | 14 | 01.08.2025 |
| 276 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 65 | 1956 | 11.12.2015 | 141,30 | 10 | 01.08.2025 |
| 277 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 67 | 1954 | 11.12.2015 | 135,30 | 14 | 01.08.2025 |
| 278 | г. Архангельск, ул. Машиностроителей, д. 4 | 1935 | 24.12.2015 | 614,80 | 40 | 01.08.2025 |
| 279 | г. Архангельск, пер. Широкий, д. 9 | 1918 | 30.12.2015 | 277,10 | 18 | 01.08.2025 |
| 280 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 7 | 1934 | 30.12.2015 | 412,40 | 22 | 01.08.2025 |
| 281 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 7 | 1929 | 31.12.2015 | 485,50 | 24 | 01.08.2025 |
| 282 | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 5 | 1937 | 31.12.2015 | 451,15 | 23 | 01.08.2025 |
| 283 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39 | 1957 | 31.12.2015 | 600,30 | 53 | 01.08.2025 |
| 284 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 9, корп. 1 | 1957 | 31.12.2015 | 355,00 | 12 | 01.08.2025 |
| 285 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 7 | 1934 | 31.12.2015 | 570,40 | 29 | 01.08.2025 |
| 286 | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 34 | 1958 | 31.12.2015 | 448,70 | 18 | 01.08.2025 |
| 287 | г. Архангельск, ул. Морская, д. 1 | 1960 | 31.12.2015 | 235,50 | 11 | 01.08.2025 |
| 288 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 11 | 1983 | 31.12.2015 | 627,40 | 33 | 01.08.2025 |
| 289 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 40, корп. 1 | 1932 | 31.12.2015 | 544,30 | 39 | 01.08.2025 |
| 290 | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 16 | 1963 | 31.12.2015 | 96,20 | 2 | 01.08.2025 |
| 291 | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 16 | 1971 | 31.12.2015 | 512,80 | 27 | 01.08.2025 |
| 292 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 39 | 1903 | 31.12.2015 | 75,70 | 2 | 01.08.2025 |
| 293 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 41 | 1903 | 31.12.2015 | 76,20 | 3 | 01.08.2025 |
| 294 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 29 | 1957 | 17.05.2016 | 627,70 | 31 | 01.08.2025 |
| 295 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 28, корп. 1 | 1952 | 25.05.2016 | 586,80 | 39 | 01.08.2025 |
| 296 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 30 | 1956 | 24.06.2016 | 549,00 | 33 | 01.08.2025 |
| 297 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 11 | 1954 | 13.07.2016 | 586,60 | 37 | 01.08.2025 |
| 298 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 48 | 1943 | 13.07.2016 | 624,30 | 10 | 01.08.2025 |
| 299 | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 116 | 1934 | 21.07.2016 | 713,55 | 64 | 01.08.2025 |
| 300 | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 8 | 1955 | 21.07.2016 | 565,60 | 16 | 01.08.2025 |
| 301 | г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 22 | 1967 | 21.07.2016 | 97,59 | 12 | 01.08.2025 |
| 302 | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 1 | 1926 | 25.07.2016 | 346,90 | 6 | 01.08.2025 |
| 303 | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 8 | 1935 | 25.07.2016 | 274,10 | 16 | 01.08.2025 |
| 304 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 84 | 1959 | 25.07.2016 | 487,60 | 34 | 01.08.2025 |
| 305 | г. Архангельск, ул. Кольская, д. 19 | 1963 | 25.07.2016 | 363,40 | 20 | 01.08.2025 |
| 306 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 49 | 1966 | 25.07.2016 | 427,30 | 18 | 01.08.2025 |
| 307 | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 20 | 1959 | 25.07.2016 | 340,50 | 22 | 01.08.2025 |
| 308 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 4 | 1955 | 02.08.2016 | 490,90 | 17 | 01.08.2025 |
| 309 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 14 | 1957 | 02.08.2016 | 409,60 | 26 | 01.08.2025 |
| 310 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 20 | 1966 | 02.08.2016 | 383,80 | 21 | 01.08.2025 |
| 311 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 22 | 1967 | 02.08.2016 | 445,40 | 36 | 01.08.2025 |
| 312 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 18 | 1958 | 02.08.2016 | 715,60 | 33 | 01.08.2025 |
| 313 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 149 | 1968 | 02.08.2016 | 522,10 | 23 | 01.08.2025 |
| 314 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24, корп. 2 | 1955 | 02.08.2016 | 455,70 | 25 | 01.08.2025 |
| 315 | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 18 | 1959 | 02.08.2016 | 654,40 | 36 | 01.08.2025 |
| 316 | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 24 | 1963 | 02.08.2016 | 338,80 | 21 | 01.08.2025 |
| 317 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 7 | 1955 | 02.08.2016 | 526,80 | 23 | 01.08.2025 |
| 318 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 9 | 1955 | 02.08.2016 | 519,70 | 28 | 01.08.2025 |
| 319 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 2 | 1962 | 02.08.2016 | 338,40 | 19 | 01.08.2025 |
| 320 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 41 | 1958 | 23.08.2016 | 392,80 | 20 | 01.08.2025 |
| 321 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 12 | 1932 | 26.08.2016 | 575,90 | 37 | 01.08.2025 |
| 322 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 14 | 1991 | 26.08.2016 | 659,50 | 38 | 01.08.2025 |
| 323 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 9 | 1985 | 26.08.2016 | 692,90 | 33 | 01.08.2025 |
| 324 | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 3 | 1937 | 29.08.2016 | 612,80 | 25 | 01.08.2025 |
| 325 | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 6 | 1936 | 31.08.2016 | 202,30 | 14 | 01.08.2025 |
| 326 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6 | 1930 | 15.09.2016 | 321,00 | 20 | 01.08.2025 |
| 327 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1917 | 21.10.2016 | 56,70 | 5 | 01.08.2025 |
| 328 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 28 | 1970 | 21.10.2016 | 247,90 | 12 | 01.08.2025 |
| 329 | г. Архангельск, ул. Красносельская, д. 16 | 1963 | 21.10.2016 | 38,40 | 3 | 01.08.2025 |
| 330 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 104, корп. 1 | 1961 | 21.10.2016 | 719,70 | 40 | 01.08.2025 |
| 331 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 12 | 1903 | 02.11.2016 | 768,45 | 49 | 01.08.2025 |
| 332 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 83 | 1963 | 02.11.2016 | 453,00 | 38 | 01.08.2025 |
| 333 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63, корп. 1 | 1962 | 02.11.2016 | 513,20 | 30 | 01.08.2025 |
| 334 | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 5 | 1932 | 02.11.2016 | 620,10 | 25 | 01.08.2025 |
| 335 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 3 | 1932 | 02.11.2016 | 437,40 | 29 | 01.08.2025 |
| 336 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 42 | 1966 | 02.11.2016 | 523,10 | 20 | 01.08.2025 |
| 337 | г. Архангельск, ул. Соловецкая, д. 11 | 1993 | 07.11.2016 | 138,00 | 6 | 01.08.2025 |
| 338 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 93 | 1926 | 30.11.2016 | 286,24 | 16 | 01.08.2025 |
| 339 | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29 | 1936 | 09.12.2016 | 747,40 | 56 | 01.08.2025 |
| 340 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3 | 1949 | 27.12.2016 | 441,50 | 24 | 01.08.2025 |
| 341 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 12 | 1959 | 27.12.2016 | 704,30 | 44 | 01.08.2025 |
| 342 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 4 | 1931 | 27.12.2016 | 526,80 | 45 | 01.08.2025 |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета и иных источников (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 4810,81 | 315 |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 26 | 1952  | 25.06.2013  | 477,40  | 27  | 31.12.2022  |
| 2 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 30 | 1952  | 24.12.2013  | 479,40  | 28  | 31.12.2022  |
| 3 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 34, корп. 1 | 1912  | 25.04.2014  | 309,70  | 21  | 01.12.2023  |
| 4 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 33 | 1937  | 25.04.2014  | 562,90  | 36  | 01.12.2023  |
| 5 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28, корп. 1 | 1952  | 15.05.2015  | 462,80  | 25  | 01.08.2025  |
| 6 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 41 | 1955  | 28.09.2015  | 438,20  | 30  | 01.08.2025  |
| 7 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 77 | 1963  | 13.11.2015  | 428,65  | 30  | 01.08.2025  |
| 8 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 79 | 1963  | 13.11.2015  | 469,46  | 43  | 01.08.2025  |
| 9 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 79, корп. 1 | 1964  | 13.11.2015  | 453,90  | 35  | 01.08.2025  |
| 10 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 49 | 1961  | 13.11.2015  | 728,40  | 40  | 01.08.2025  |

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

 проживания (аварийного) жилищного фонда

 в муниципальном образовании "Город Архангельск "

**ПЛАН**

**реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного**

**жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,**

**по способам переселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Годы реализации программы | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |
|
| расселяемая площадь | в том числе |
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |
|
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|   | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |
| 1 | 2019 | 1 465,27 | 1 465,27 | 1 465,27 | - | - |
| 2 | 2020 | 2 219,51 | 2 219,51 | 2 219,51 | - | - |
| 3 | 2021 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| 4 | 2022 | - | - | - | - | - |
| 5 | 2023 | 2 689,53 | 2 689,53 | 2 689,53 | - | - |
| 6 | 2024 год | - | - | - | - | - |
| 7 | 2025 год | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование без средств Фонда. в т.ч.: |
| 8 | 2022 | 1 829,40 | 1 829,40 | - | 1 829,40 | - |
| 9 | 2024 год | 2 981,41 | 2 981,41 | - | 2 981,41 | - |

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

 проживания (аварийного) жилищного фонда

 в муниципальном образовании "Город Архангельск "

**План**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

 **признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Год реализации программы | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан | Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
|
|
| чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 2019 год | 52 | 30 | 1 465,27 |
| 2 | 2020 год | 138 | 45 | 2 219,51 |
| 3 | 2021 год | 95 | 95 | 1 500,00 |
| 4 | 2022 год | 120 | 51 | 1 829,40 |
| 5 | 2023 год | 167 | 3 | 2 689,53 |
| 6 | 2024 год | 195 | 81 | 2 981,41 |
| 7 | 2025 год | - | - | - |