ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации городского округа

"Город Архангельск"

от 22 января 2021 г. № 101

"Приложение № 1

к муниципальной программе "Комплексное развитие территории муниципального образования

"Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | |
| 2013  год | 2014  год | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск"  по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск" | % | - | - | Не менее 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта | % | 1,32 | 1,4 | Не менее 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск" | % | 3,3 | 4,2 | Не менее 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,7 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой индикатор 4. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг | Еди-ниц | 47 | 39 | Не менее 26 | 25 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 5. Доля благоустроенной Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 6. Доля объектов муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 7. Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | % | 60,1 | 72,7 | 76,4 | 76,6 | 76,6 | 76,9 | 77,4 | 77,9 | 78,0 |
| Целевой индикатор 8. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство)  жилья, от общего количества молодых семей, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | % | 7,6 | 13,4 | - | 4,5 | 10,3 | 5,8 | 9,2 | 3,4 | 3,4 |
| Целевой индикатор 9. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | Еди- ниц | - | - | - | - | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Целевой индикатор 10. Доля объектов культурного наследия регионального значения, на которых выполнялись работы  по реставрации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, запланированных  к реставрации в соответствующем году | % | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| [Подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=0BE340DDDA00432D7E8805B1C5FCD3CA43B2E239A39AC19A28856BE0F3D1F5C66163274A3AC6B8D7766FFB62M5L) "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией  по планировке территории | % | 69,0 | 72,7 | 79,4 | 79,8 | 79,8 | 80,3 | 81,2 | 82,1 | 82,3 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" землеустроительной документацией | % | 48,9 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| Подпрограмма 8 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 2. Количество помывочных мест в бане | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 4.Площадь построенных и введенных  в эксплуатацию мест захоронения | Га | - | - | - | - | - | 1,74 | 1,32 | 2,64 | 1,32 |
| Целевой индикатор 5. Протяженность построенной и введенной в эксплуатацию воздушной линии электропередачи наружного освещения | Мет-  ры | - | - | - | - | 5 690 | 16 756 | - | 1 162 | 2 081 |
| Целевой индикатор 6. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов физической культуры | Еди-ниц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Целевой индикатор 7. Доля муниципального образования "Город Архангельск" в уставном капитале акционерного общества "Центр расчетов", обеспеченная при приобретении новых акций | % | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 8. Количество модульных насосных станций, введенных в эксплуатацию в текущем году | Еди-ниц | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Целевой индикатор 9. Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось  в соответствующем году | Еди-ниц | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 2 |
| Целевой индикатор 11. Количество нежилых зданий, приобретенных в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск"  в соответствующем году | Еди-ниц | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Целевой индикатор 12. Количество водоочистных сооружений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Еди-ниц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Целевой Индикатор 13. Удельный вес погашенной кредиторской задолженности, образовавшейся в предыдущих периодах | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| Целевой индикатор 14. Количество объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям безопасной перевозки пассажиров, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Еди-ниц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 9 "Сохранение объектов культурного наследия регионального значения на территории муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Количество объектов культурного наследия регионального значения, на которых выполнялись работы по реставрации в соответствующем году | Еди-ниц | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |

Примечание:

целевые индикаторы № 1 подпрограммы 6 "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" и   
№ 4 подпрограммы № 8 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" соответственно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие территории

муниципального образования

"Город Архангельск"

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы/исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 1 910 767,9 | 2 154 343,3 | 1 810 446,2 | 2 215 161,7 | 3 007 394,6 | 4 267 350,7 | 2 519 037,9 | |
| Городской бюджет | 1 539 205,0 | 1 532 066,9 | 1 344 290,4 | 1 403 439,7 | 1 555 643,0 | 1 646 891,1 | 1 439 778,6 | |
| Областной бюджет | 370 537,2 | 438 544,6 | 418 142,3 | 575 224,9 | 262 045,1 | 569 129,4 | 307 346,7 | |
| Федеральный бюджет | 1 025,7 | 119 277,2 | 9 842,2 | 173 266,9 | 1 111 609,0 | 2 018 423,9 | 734 618,8 | |
| Иные источники | - | - | - | 1 805,2 | - | - | - | |
| Внебюджетные источники | - | 64 454,6 | 38 171,3 | 61 425,0 | 78 097,5 | 32 906,3 | 37 293,8 | |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 245 123,3 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 241 696,5 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 3 426,8 | - | - | - | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 1 549 033,4 | 1 907 302,2 | 1 556 615,7 | 1 700 861,4 | 1 469 242,0 | 2 506 714,5 | 1 777 176,2 |
| Городской бюджет | 1 180 897,3 | 1 385 914,1 | 1 154 540,1 | 1 156 170,9 | 1 323 994,1 | 1 444 846,7 | 1 226 253,6 |
| Областной бюджет | 367 110,4 | 421 388,1 | 402 075,6 | 544 690,5 | 145 247,9 | 400 367,8 | 188 922,6 |
| Федеральный бюджет | 1 025,7 | 100 000,0 | - | - | - | 661 500,0 | 362 000,0 |
| Подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 32 282,8 | 27 011,7 | 8 215,8 | 5 320,0 | 19 883,4 | 19 305,6 | 94 327,8 |
| Городской бюджет | 32 282,8 | 27 011,7 | 8 215,8 | 5 320,0 | 19 883,4 | 19 305,6 | 34 127,8 |
| Областной бюджет | - |  | - | - | - | - | 60 200,0 |
| Подпрограмма 4. Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 83 043,2 | 104 435,1 | 116 008,5 | 109 638,1 | 138 611,8 | 129 630,3 | 139 934,9 |
| Городской бюджет | 83 043,2 | 101 321,1 | 115 652,5 | 109 638,1 | 127 420,2 | 121 276,1 | 139 934,9 |
| Областной бюджет | - | 800,0 | 356,0 | - | 11 191,6 | 7 192,4 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 1 161,8 | - |
| Внебюджетные источники | - | 2 314,0 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5. Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" | Всего | Городской бюджет | 950,0 | - | - | - | - | - | - |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| Подпрограмма 6. "Подготовка градостроительной и земле-устроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | | Городской бюджет | | 335,2 | | 780,0 | | 349,1 | | 4 742,1 | | 4 251,9 | | 607,6 | 936,7 | |
| Мероприятие 1. Внесение изменений в генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" | | Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | 335,2 | | - | | 99,0 | | 3 091,7 | | - | | - | | - |
| Мероприятие 3. Подготовка документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" | | Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент | Городской бюджет | - | | 780,0 | | 250,1 | | 1 650,4 | | 4 251,9 | | 607,6 | | 936,7 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | - | 114 814,3 | 61 324,2 | 97 707,0 | 120 795,6 | 50 996,3 | 43 293,8 |
| Городской бюджет | - | 17 040,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 12 000,0 | 6 923,7 | 6 000,0 |
| Областной бюджет | - | 16 356,5 | 8 310,7 | 12 676,3 | 11 491,4 | 8 102,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | 19 277,2 | 9 842,2 | 13 605,7 | 19 206,7 | 3 063,6 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | 62 140,6 | 38 171,3 | 61 425,0 | 78 097,5 | 32 906,3 | 37 293,8 |
| Подпрограмма 8. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | - | - | 67 932,9 | 296 893,1 | 1 253 009,9 | 1 553 561,5 | 460 908,6 |
| Городской бюджет | - | - | 60 532,9 | 117 568,6 | 66 493,4 | 47 396,5 | 30 065,7 |
| Областной бюджет | - | - | 7 400,0 | 17 858,1 | 94 114,2 | 153 466,5 | 58 224,1 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 159 661,2 | 1 092 402,3 | 1 352 698,6 | 372 618,8 |
| Иные источники | - | - | - | 1 805,2 | - | - | - |
| Мероприятие 2. Строительство бани в жилом районе  29 лесозавода | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город | Городской бюджет | - | - | 920,0 | - | - | - | - |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Архангельск"/департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Строительство кладбища в деревне Валдушки, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования  "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 26 762,0 | 25 810,5 | 14 772,1 | 17 800,0 | 16 000,0 |
| Мероприятие 6. Строительство линий наружного освещения по ул. Нагорной (от ул. Гайдара  по ул. Тимме) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 1 965,7 | - | - | - | - |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 7. Строительство линий наружного освещения по ул. Заводской (от дома № 91  по ул. Заводской до дома  № 173 по ул. Школьной) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 1 571,8 | - | - | - | - |
| Мероприятие 8. Строительство линий наружного освещения по пересечениям  просп. Ломоносова  (с ул. Карла Либкнехта,  с ул. Володарского,  с ул. Выучейского) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 430,8 | - | - | - | - |
| Мероприятие 9. Строительство линий наружного освещения по ул. Калинина (от дома № 10  до дома № 21) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 1 337,3 | - | - | - | - |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 10. Строительство линий наружного освещения  по ул. Вельской  (от ул. Ильинской  до ул. Касаткиной) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 1 413,9 | - | - | - | - |
| Мероприятие 11. Строительство линий наружного освещения  по ул. Ленина  (от просп. Ленинградского  до ш. Окружное) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 6 425,1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 12. Строительство линий наружного освещения  по ул. Холмогорской  (от ул. Папанина  до ул. Дачной) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 469,7 | - | - | - | - |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 13. Строительство линий наружного освещения  по ул. Пушкина  (от ул. Почтовый тракт  до дома № 15  по ул. Воронина В.И.) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 564,3 | - | - | - | - |
| Мероприятие 14. Строительство линий наружного освещения  по ул. Полины Осипенко  (от ул. Емельяна Пугачева  до ул. Энтузиастов) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 730,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 15. Строительство линий наружного освещения  по ул. Полины Осипенко  (от ул. Поселковой  до ул. Прокопия Галушина) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 975,3 | - | - | - | - |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 16. Строительство линий наружного освещения  по ул. Емельяна Пугачева  (от ул. Лесопильщиков до дома № 44, корп. 2 по ул. Емельяна Пугачева) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 906,4 | - | - | - | - |
| Мероприятие 17. Строительство линий наружного освещения  по ул. Октябрят  (от просп. Московского  до просп. Ленинградского) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 1 588,9 | - | - | - | - |
| Мероприятие 18. Строительство линий наружного освещения внутримикрорайоного проезда между ул. Терехина  и ул. Краснофлотской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 1 235,9 | - | - | - | - |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 19. Строительство кладбища  в Соломбальском территориальном округе (расширение кладбища "Южная Маймакса" (Северный участок) (участок 5,13 га) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 728,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 20. Строительство линий наружного освещения  по ул. Муромской  (от дома № 48  по ул. Физкультурников  до дома № 6  по ул. Физкультурников) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 111,8 | - | - | - | - |
| Мероприятие 21. Строительство линий наружного освещения  по просп. Новгородскому  (от ул. Урицкого до дома № 33 по ул. Выучейского) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 994,6 | - | - | - | - |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 22. Строительство линий наружного освещения  по ул. Павла Усова  (от ул. Стрелковой до дома  № 41 по ул. Павла Усова) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 219,2 | - | - | - | - |
| Мероприятие 23. Строительство линий наружного освещения  по просп. Обводный канал  (от просп. К.С. Бадигина  до ул. Тыко-Вылки) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 237,3 | - | - | - | - |
| Мероприятие 24. Приобретение жилых помещений на территории муниципального образования "Город Архангельск" с целью исполнения судебных актов  по предоставлению гражданам жилых помещений | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 10 844,9 | - | - | - | - |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 25. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск", в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | 3 362,4 | 101 382,3 | 166 931,5 | - |
| Городской бюджет | - | - | - | 3 362,4 | 6 767,1 | 2 409,8 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 10 811,5 | 44 846,0 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 83 803,7 | 119 675,7 | - |
| Мероприятие 26. Взнос муниципального образования "Город Архангельск"  в уставный капитал акционерного общества "Центр расчетов" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | 7 500,0 | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | - | 100,0 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | 7 400,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 27. Строительство модульной насосной станции  в районе пересечения  ул. 40-летия Великой Победы  и ул. Партизанской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 661,5 | - | - | - |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 28. Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска, в том числе хранение приобретенного оборудования и экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | 107 617,9 | 216 910,8 | 114 442,1 | - |
| Городской бюджет | - | - | - | 7 617,9 | 8 446,8 | 5 064,3 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 10 059,8 | 24 101,8 | 14 958,1 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 89 940,2 | 184 362,2 | 94 419,7 | - |
| Мероприятие 29. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | 3 717,0 | 126 877,5 | 520 788,1 | 50 444,0 |
| Городской бюджет | - | - | - | 3 717,0 | 11 867,9 | 14 019,0 | 444,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 11 501,0 | 64 849,1 | 50 000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 103 508,6 | 441 920,0 | - |
| Мероприятие 30. Строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | 75 744,7 | 183 701,1 | 0,1 | - |
| Городской бюджет | - | - | - | 9 044,7 | 2 293,7 | 0,1 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 6 709,9 | 18 250,6 | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 59 990,1 | 163 156,8 | - | - |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 31. Строительство торшерной линии наружного освещения  в сквере Культурного центра  "Северный" по ул. Химиков  в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Иные источники | - | - | - | 1 805,2 | - | - | - |
| Мероприятие 32. Строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | 10 976,3 | 223 983,3 | 177 705,1 | - |
| Городской бюджет | - | - | - | 157,0 | 4 310,0 | 276,7 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 1 088,4 | 22 102,3 | 17 851,9 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 9 730,9 | 197 571,0 | 159 576,5 | - |
| Мероприятие 33. Строительство линии наружного освещения  по ул. Адмирала Макарова  (от ул. Кочуринской до дома  № 3 по ул. Адмирала Макарова) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 1 267,1 | - | - | - |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 34. Строительство линии наружного освещения  по ул. Пирсовой (на участке  от дома № 52 до дома № 70) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 921,6 | - | - | - |
| Мероприятие 35. Строительство линии наружного освещения  по ул. Сосновка | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 576,0 | - | - | - |
| Мероприятие 36. Строительство линии наружного освещения  по ул. Старо-Ижемской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 737,9 | - | - | - |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 37. Строительство линии наружного освещения  по ул. Усть-Кривяк | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 921,6 | - | - | - |
| Мероприятие 38. Строительство линии наружного освещения  по ул. Набережной | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 2 590,0 | - | - | - |
| Мероприятие 39. Строительство линии наружного освещения  ул. Ильинской (от прилегающей территории к дому № 10А по ул. Ильинской до ул. Павла Усова) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 997,9 | - | - | - |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 40. Строительство линии наружного освещения  ул. Второй рабочий квартал | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 9 744,7 | - | - | - |
| Мероприятие 41. Строительство линии наружного освещения  ул. Пограничной | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 11 409,1 | - | - | - |
| Мероприятие 42. Строительство линии наружного освещения  ул. Аллейной | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 6 805,3 | - | - | - |

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 43. Строительство линии наружного освещения  по ул. Лодемской (на участке  от дома № 51 до дома № 57, корпус 1) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 1 073,9 | - | - | - |
| Мероприятие 44. Строительство линии наружного освещения  по ул. Карпогорской,  от ул. Первомайской  до строящихся жилых домов по просп. Московскому  и ул. Карпогорской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 14 706,5 | - | - | - |
| Мероприятие 45. Строительство линии наружного освещения  по ул. Мостостроителей между окружным шоссе и мостом через реку Юрас | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 5 570,0 | - | - | - |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 46. Строительство линии наружного освещения  ул. Кочуринской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 3 604,0 | - | - | - |
| Мероприятие 47. Строительство линии наружного освещения  ул. Сибирской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 6 272,0 | - | - | - |
| Мероприятие 51. Строительство детского сада на 280 мест  в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | - | 188 057,4 | 277 594,9 | - |
| Городской бюджет | - | - | - | - | 4 383,9 | 3 569,3 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 3 673,5 | 5 480,5 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 180 000,0 | 268 545,1 | - |

20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 52. Строительство детского сада на 280 мест  в территориальном округе Майская горка города Архан-гельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | - | 188 057,4 | 246 277,7 | - |
| Городской бюджет | - | - | - | - | 4 383,9 | 695,9 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 3 673,5 | 4 911,7 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 180 000,0 | 240 670,1 | - |
| Мероприятие 53. Строительство детского сада на 280 мест  по ул. Первомайской территориального округа Майская горка города Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | - | 3 200,0 | 9 636,6 | 276 067,1 |
| Городской бюджет | - | - | - | - | 3 200,0 | 3 106,6 | 501,3 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | 130,6 | 6 118,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 6 399,4 | 269 447,2 |
| Мероприятие 54. Приобретение нежилого здания (баня-прачечная), расположенного по адресу:  г. Архангельск, ул. Бассейная,  д. 4, корп. 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | 3 036,0 | - | - |

21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 55. Приобретение нежилого здания (баня), расположенного по адресу: г. Архангельск,  ул. Зеленец, д. 1, корп. 2 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | 3 032,0 | - | - |
| Мероприятие 56. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения вдоль тротуара от автобусной остановки "Затон" до здания МБУ ДО "Исакогорский  детско-юношеский центр"  (ул. Вычегодская, д. 19, корп. 2) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | - | 171,8 | 1 014,6 |
| Мероприятие 57. Строительство воздушных линий электропередачи наружного освещения  от детского сада по ул. Лочехина, д. 7, корп. 1 до ул. Мира; от детского сада по ул. Лочехина, д. 7, корп. 1 до автобусной остановки "Детский дом" в районе дома № 17 по ул. Цигломенской;  вдоль тротуара от дома № 21 по ул. Пустошного до дома  № 10 по ул. Ленинской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" /департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | - | 257,5 | 2 758,3 |

22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 58. Строительство водоочистных сооружений на о. Кего в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" /департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Итого | - | - | - | - | - | 21 956,1 | 105 382,6 |
| Городской бюджет | - | - | - | - | - | 25,5 | 105,5 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | 438,6 | 2 105,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 21 492,0 | 103 171,6 |
| Мероприятие 60. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по пр. Новгородскому (на участке от ул. Воскресенской до ул. Свободы) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 757,0 |
| Мероприятие 61. Строительство причала на о. Кего в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 3 170,0 |

23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 62. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 3 400,0 |
| Мероприятие 63.  Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Пирсовой, от автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Холмогоры" до дома № 19 по ул. Пирсовой | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 1 000,0 |
| Мероприятие 64. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по пр. Новгородскому (на участке от ул. Свободы до ул. Карла Маркса) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 915,0 |

24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 9.  "Сохранение объектов культурного наследия регионального значения муниципального образования “Город Архангельск | Всего | Городской бюджет | - | - | - | - | 1 600,0 | 6 534,9 | 2 459,9 |
| Мероприятие 1. Реставрация объекта культурного наследия "Обелиск воинам-архангельцам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Монумент Победы в войне 1941–1945 гг.)" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 293,3 |
| Мероприятие 2. Реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Памятник Павлину Федоровичу Виноградову",  г. Архангельск,  просп. Троицкий, д. 57  (у кинотеатра "Мир") | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | 1 597,2 | 1 571,4 | - |
| Мероприятие 3. Реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Дом Е. Ф. Вальневой,  ул. Серафимовича, д.35" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | - | 4 963,5 | - |

25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 4. Реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба М.З. Ишмятова (Флигель)", ул. Свободы, 55, корп. 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | 2 166,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Комплексное развитие территории

муниципального образования

"Город Архангельск"

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 8 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"**

(далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017–2021 годы | | | | | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Обеспечение населения муниципального образования "Город Архангельск" объектами благоустройства, коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и социальной сферы.  Задача. Осуществление работ по строительству объектов благоустройства, коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и социальной сферы. | | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 2. Количество помывочных мест в бане.  Целевой индикатор 4. Площадь построенных и введенных в эксплуатацию мест захоронения.  Целевой индикатор 5. Протяженность построенной и введенной в эксплуатацию линии наружного освещения.  Целевой индикатор 6. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов физической культуры.  Целевой индикатор 7. Доля муниципального образования "Город Архангельск" в уставном капитале акционерного общества "Центр расчетов", обеспеченная при приобретении новых акций.  Целевой индикатор 8. Количество модульных насосных станций, введенных  в эксплуатацию в текущем году  Целевой индикатор 9. Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году  Целевой индикатор 11. Количество нежилых зданий, приобретенных  в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году  Целевой индикатор 12. Количество водоочистных сооружений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году  Целевой индикатор 13. Удельный вес погашенной кредиторской задолженности, образовавшейся в предыдущих периодах  Целевой индикатор 14. Количество объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям безопасной перевозки пассажиров, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | | | | | |
| Объемы и  источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 3 632 306,0 тыс. руб., в том числе: | | | | | |
| Годы реализации подпрограм-мы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | | |
| городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | иные источники | Итого |
| 2015 | - | - | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 60 532,9 | 7 400,0 | - | - | 67 932,9 |
| 2018 | 117 568,6 | 17 858,1 | 159 661,2 | 1 805,2 | 296 893,1 |
| 2019 | 66 493,4 | 94 114,2 | 1 092 402,3 | - | 1 253 009,9 |
| 2020 | 47 396,5 | 153 466,5 | 1 352 698,5 | - | 1 553 561,5 |
| 2021 | 30 065,7 | 58 224,1 | 372 618,8 | - | 460 908,6 |
| Всего | 322 057,1 | 331 062,9 | 2 977 380,8 | 1 805,2 | 3 632 306,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к муниципальной программе

"Комплексное развитие территории

муниципального образования

"Город Архангельск"

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 9 "Сохранение объектов культурного наследия регионального значения на территории муниципального образования "Город Архангельск"**

(далее – подпрограмма)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Сохранение культурного потенциала и культурного наследия муниципального образования "Город Архангельск"  Задача 1.1. Сохранение объектов культурного наследия регионального значения на территории муниципального образования "Город Архангельск".  Задача 1.2. Укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций  на территории муниципального образования "Город Архангельск" | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Количество объектов культурного наследия регионального значения, на которых выполнялись работы по реставрации в соответствующем году | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 10 594,8 тыс. руб., в том числе: | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета |
| городской бюджет |
| 2019 | 1 600,0 |
| 2020 | 6 534,9 |
| 2021 | 2 459,9 |
| Всего | 10 594,8 |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_