УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 17 июня 2021 г. № 2380р

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку инвестиционной программы ООО "РВК-Архангельск"**

**в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на 2021 – 2066 годы**

1. Цели и задачи разработки и реализации  
   инвестиционной программы

1. Цели разработки инвестиционной программы:

обеспечение реализации "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года";

повышение качества и надежности услуг водоотведения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

2.Задачи инвестиционной программы:

обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации централизованных систем водоотведения;

привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию централизованных систем водоотведения;

повышение качества и надежности в работе централизованных систем водоотведения существующих потребителей;

обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

II. Требования к инвестиционной программе

3. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии   
с требованиями следующих документов:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ   
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,   
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня   
2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения";

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр   
"Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";

концессионное соглашение в отношении отдельных объектов централизованных систем водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск",   
от 16 июня 2021 года;

актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года, утвержденная постановлением Администрации МО "Город Архангельск" 18 декабря   
2019 года № 2087 (с изменениями) "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года".

4. Инвестиционная программа должна включать мероприятия   
по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, соответствующие утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов.

Инвестиционная программа должна содержать мероприятия, включенные в концессионное соглашение в отношении отдельных объектов централизованных систем водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", от 16 июня 2021 года.

Инвестиционная программа должна включать перечень мероприятий   
по строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, представленный в приложении № 2   
к настоящему техническому заданию.

Инвестиционная программа должна включать перечень мероприятий   
по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов,   
по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска   
и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии   
с приложением № 3.

5. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоотведения, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

б(1) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) фактические и плановые значения показателей надежности, качества   
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных   
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации   
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения   
и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

6. Инвестиционная программа должна согласовываться с действующими инвестиционными и производственными программами организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории городского округа "Город Архангельск", в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

III. Срок разработки инвестиционной программы

7. ООО "РВК-Архангельск" разрабатывает проект инвестиционной программы в течение 5 дней со дня получения технического задания   
на разработку инвестиционной программы и направляет его на согласование в городской округ "Город Архангельск".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_