ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 4 марта 2021 г. № 412

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий на территории городского округа

"Город Архангельск" на период ледохода и паводка весной 2021 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Подготовка и утверждение плана проведения заседаний противопаводковой оперативной группы, распределение обязанностей между ее членами | До 25 марта | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (далее – ГЦГЗ) |
| 1.2 | Рассмотрение вопросов на заседании оперативной группы: | Согласно плану | ГЦГЗ; |
|  | о сроках прохождения ледохода, прогнозе подъема уровня воды в период паводка; о проведении работ по спуску льда с акватории порта ледокольным флотом; о готовности причалов и внутреннего водного транспорта в период ледохода для перевозки людей; |  | Гидрометцентр ФГБУ "Северное УГМС"; Архангельский филиал федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДТС); |
|  | об обеспечении общественного порядка; о пожарной безопасности на островных территориях и причалах; о создании на островных территориях запасов продовольствия, товаров первой необходимости; |  | УМВД России по городу Архангельску; ФГКУ 1 пожарно-спасательный отряд федеральной пожарной службы по АО; управление торговли и услуг населению департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
|  | о создании на островных территориях запасов топлива для объектов теплоснабжения |  | департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДГХ) |
| 2. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций |
| 2.1 | Корректирование схемы взаимодействия в период ледохода и паводка, а также списков оповещения руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", руководителей объектов жизнеобеспечения | До 9 апреля | ГЦГЗ |
| 2.2 | Определение границ территорий возможного подтопления, а также количество расположенных на этих территориях: жилых домов и граждан, проживающих в них; объектов жизнеобеспечения и экономики; дорог и мостов. Предоставление плана мероприятий по снижению рисков подтопления территорий | До 25 марта | ГЦГЗ, ДСТ, ДГХ, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.3 | Предоставление плана мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного подтопления | До 25 марта | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск", ГЦГЗ, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", ДГХ, ДТС, управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.4 | Осуществление контроля за состоянием и своевременным закрытием пешеходных и транспортных ледовых переправ | Весь период | ГЦГЗ, администрации Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", ДТС во взаимодействии с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области |
| 2.5 | Осуществление ведения в пределах своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях правил охраны жизни людей на водных объектах | Весь период | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.6 | Организация и осуществление контроля за перевозками людей на островные территории внутренним водным транспортом в период ледохода | Постоянно, до открытия навигации речного флота | ДТС |
| 3. Подготовительные мероприятия |
| 3.1 | Создание на островных территориях запасов: продовольствия и товаров первой необходимости; топлива для объектов теплоснабжения | До 9 апреля | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск", ДГХ |
| 3.2 | Осуществление контроля за своевременным проведением комплекса мероприятий по санитарной уборке, в том числе мест сбора твердых бытовых отходов в местах возможного подтопления | До 9 апреля | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", ДГХ |
| 3.3 | Проведение комплекса мероприятий по подготовке объектов водоснабжения и очистных сооружений | До 9 апреля | Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Архангельск" "Водоканал", муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Архангельск" "Водоочистка" |
| 3.4 | Проведение комплекса мероприятий по очистке магистральных коллекторов городского округа "Город Архангельск", а также мероприятий, направленных на водоотведение талых вод в местах подтопления с откачкой | До 9 апреля | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Архангельск" "Архкомхоз" |
| 3.5 | Организация и осуществление контроля за вывозом снежных масс на полигоны за пределы жилых кварталов в городского округа "Город Архангельск" | До 25 марта | ДТС, ДГХ, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.6 | Проведение комплекса мероприятий по очистке дорожного полотна до бортового камня и технологических карманов, где присутствуют дождеприемные колодцы | До 25 марта | ДТС, ДГХ |
| 3.7 | Планирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на островных территориях | Весь период | ГЦГЗ, администрации Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", ДГХ, департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4. Информационная деятельность |
| 4.1 | Размещение в местах возможного массового выхода населения на лед знаков безопасности "Переход (переезд) по льду запрещен" | С момента выхода постановления о запрете выхода на лед | ГЦГЗ |
| 4.2 | Размещение в средствах массовой информации: мер безопасности на льду; мер безопасности при пользовании ледовыми пешеходными и транспортными переправами; прогнозов подхода и прохождения ледохода; сроков закрытия ледовых пешеходных и транспортных переправ; информации о перевозках населения на островные территории внутренним водным транспортом в период ледохода; информации о высоте подъема уровня воды в период паводка; информации о территориях возможного подтопления | Весь период | ГЦГЗ, пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 5. Мероприятия в период ледохода и паводка |
| 5.1 | Организация контроля за прохождением ледохода и паводка, уровнями паводковых вод, зонами возможного подтопления | В период прохождения ледохода и паводка | ГЦГЗ, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5.2 | Организация контроля за функционированием коммунально-энергетических систем жизнеобеспечения на островных территориях города и в зонах возможного подтопления | В период прохождения ледохода и паводка | ДГХ, ГЦГЗ |
| 5.3 | Организация контроля за наличием на островных территориях продуктов питания и предметов первой необходимости | В период прохождения ледохода и паводка | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

____________