УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 9 апреля 2021 г. № 666

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника

по уборке и благоустройству территории городского округа

"Город Архангельск"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ШевцовВладислав Викторович | – | заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству (руководитель рабочей группы) |
| Шадрин Владимир Александрович | – | директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы) |
| Авдеев Валерий Александрович | – | глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Богомолов Сергей Владимирович | – | глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| БоровиковНиколай Валериевич | – | глава администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| БуйновскаяИрина Петровна | – | начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Ганущенко Алексей Викторович | – | глава администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ДулеповаОльга Валерьевна | – | начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ЗарубинаНаталья Ивановна | – | начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ЗасолоцкийСергей Валерьевич | – | директор департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| КалининАлексей Александрович | – | глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ЛюбоваИрина Владимировна | – | заместитель директора департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления торговли и услуг населению |
| Малахова Елена Андреевна | – | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ПономареваВера Яковлевна | – | глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ПоповДмитрий Викторович | – | глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Прилепин Валентин Евгеньевич | – | директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Филимонова Нина Сергеевна | – | директор департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Хиле Андрей Иванович | – | глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ЧерепановаЛюдмила Николаевна | – | заместитель директора департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления административно-технического контроля |
| ЧуваковВладимир Дмитриевич | – | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Шестаков Александр Владимирович | – | начальник управления муниципального жилищного контроля Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| ЮницынаАлександра Николаевна | – | исполняющий обязанности директора департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", начальник управления архитектуры и градостроительства-главный архитектор города |
| ЯлунинаНаталья Юрьевна | – | начальник управления правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 9 апреля 2021 г. № 666

ПЛАН

мероприятий на двухмесячник (24 апреля - 24 июня 2021 года)

по уборке и благоустройству территории городского округа "Город Архангельск"

| Этапы двухмесячника | № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | 1 | Определение границ земельных участков в рамках проведения субботников по всей территории городского округа "Город Архангельск", в том числе: пл. Профсоюзов (у памятника "Доблестным защитникам Советского Севера"); Петровский Сквер (площадка возле обелиска "Жертвам интервенции на Севере 1918-1920 гг. ", сквер у памятника Петру 1 по наб. Северной Двины); пл. Мира (площадь перед спуском на береговую зону по наб. Северной Двины); набережная Северной Двины; парк им. М.В. Ломоносова (у Соловецкого камня); пл. Ленина; пл. перед КЦ Северный; площадь перед АГКЦ; пл. у ДК Ломоносовский; пл. в районе Соломбала АРТ; парк по просп.. Ленинградскому (на участке от ул. Галушина до ул. Кооперативной; от ул. Ленина до ул. Чкалова; в районе церкви Адвентистов); на пересечениях ул. Маяковского и ул. Советской; ул. Галушина и просп. Московский; ул. Федора Абрамова и ул. Галушина; парк в районе д. 33 корп. 2 по ул. Воронина В.И.; пл. Памяти на Вологодском кладбище. | Администрации территориальных округов, департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 24 апреля |
|  | 2 | Приобретение возвратного и расходного инвентаря | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., объекты социальной сферы | До 24 апреля |
|  | 3 | Обеспечение вывоза и размещения твердых коммунальных отходов (организация сбора, транспортировки и утилизация мусора на городском полигоне) |
| 1 этап | 1 | Очистка территорий от снега, мусора:  | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | С 24 апреля; далее - постоянно |
|  | 1.1 | Территории общего пользования  |
|  | 1.2 | Земельные участки физических и юридических лиц  | Организации всех форм собственности, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 24 апреля; далее - постоянно |
|  | 1.3 | Рыхление снега | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 24 апреля; далее - постоянно |
|  | 1.4 | Сбор, вывоз и утилизация вытаявшего случайного мусора (организация погрузки, транспортирования и утилизация твердых коммунальных отходов на городском полигоне) |
|  | 2 | Спуск талых вод: |  |  |
|  | 2.1 | Обеспечение пропуска дождевых и талых вод: очистка ливневой канализации на дорогах и в кварталах | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", иные владельцы дренажно-ливневой канализации | С 24 апреля; далее - постоянно |
|  | 2.2 | Выявление открытых колодцев на территории городского округа "Город Архангельск":принятие мер по обеспечению безопасности путем ограждения; выставление знаков и закрытие временными конструкциями;передача информации балансодержателю;контроль по закрытию колодцев стандартными крышками | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Администрации территориальных округов, владельцы инженерных коммуникаций | Постоянно |
|  | 3 | Очистка тротуаров от наледи и снега: | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подрядные организации, Администрации территориальных округов | С 16 апреля; далее - постоянно |
|  | 3.1 | На территориях общего пользования согласно заключенным муниципальным контрактам |
|  | 3.2 | На отведенных и прилегающих территориях, на земельных участках физических и юридических лиц  | Управляющие организации, товари-щества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собствен-ности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица |
|  | 4 | Мониторинг качества, учет количественных показателей проводимых мероприятий по уборке твердых коммунальных отходов и случайного мусора | Департамент городского хозяйства, администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент образования, управление культуры и молодежной политики, управление по физической культуре и спорту | С 24 апреля; далее - постоянно |
|  | 5 | Осмотр содержания и благоустройства контейнерных площадок | Департамент городского хозяйства, администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | С 24 апреля, в период проведения двухмесячника |
|  | 6 | Формовочная, санитарная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников; вывоз и утилизация порубочных остатков (заключение соответствующих контрактов) на землях общего пользования | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Постоянно |
|  | 7 | Объявление конкурса "Лучший дворик 2021" | Департамент городского хозяйства, пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 26 апреля |
|  | 8 | Ямочный ремонт дорожного полотна | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подрядные организации | С началом благоприятных погодных условий, далее - постоянно |
|  | 9 | Мероприятия по приведению в порядок объектов уличного освещения и опор линий электропередач: очистка опор от рекламы, окраска опор | Владельцы объектов уличного освещения и опор линий электропередач | Постоянно |
|  | 10 | Проведение общегородских субботников | Департамент городского хозяйства, Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", объекты соц.сферы | По распоряжению Главы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2 этап - май | 1 | Ручная подборка случайного мусора после схода снега; вывоз и утилизация собранного мусора: | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", организации всех форм собственности, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", объекты соц. сферы | Постоянно |
|  | 1.1 | С территорий общего пользования в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
|  | 1.2 | С земельных участков отведенных и прилегающих к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания всех форм собственности, управление по торговле и услугам населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск", объекты соц. сферы | Постоянно |
|  | 1.3 | На отведенных, придомовых территориях жилищного фонда, на земельных участках физических и юридических лиц | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда | Постоянно |
|  | 2 | Мероприятия по приведению в порядок мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений  | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 3 мая |
|  | 3 | Ремонтно-восстановительные работы павильонов ожидания (остановочных пунктов) общественного транспорта, посадочных площадок остановок общественного транспорта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администра-ции муниципального образования "Город Архангельск", подрядные организации | До 4 мая |
|  | 4 | Прием заявок на участие в конкурсе "Лучший дворик 2021" в конкурсные комиссии территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент городского хозяйства, администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Прием заявок:7 – 14 мая |
|  | 5 | Приведение в порядок фасадов, всех внешних элементов зданий и сооружений, уборка надписей, граффити | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", собственники зданий и сооружений, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда | До 31 мая |
|  | 6 | Приведение в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов | Администрации ГСК | До 31 мая |
|  | 7 | Инвентаризация, обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., собственники зданий | До 31 мая |
| 3 этап – июнь | 1 | Приведение в порядок малых архитектурных форм, объектов уличного оборудования и уличной мебели, входящих в состав казны городского округа "Город Архангельск" | Администрации территориальных округов, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 1 июня |
|  | 2 | Ремонтно-восстановительные работы контейнеров и контейнерных площадок, в т.ч. окраска | Владельцы контейнеров и контейнерных площадок | До 1 июня |
|  | 3 | Ремонтно-восстановительные работы элементов детских спортивных и игровых площадок, в т.ч. окраска, засыпка песка в песочницы | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности | До 1 июня |
|  | 4 | Проведение инвентаризации, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов, пожарных водоемов | Владельцы пожарных гидрантов и водоемов | До 1 июня |
|  | 5 | Проведение промежуточных итогов конкурса "Лучший дворик 2021" (подведение итогов в округах). Объявление общегородского конкурса | Администрации территориальных округов, департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | До 7 июня |
|  | 6 | Устройство цветников | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", Департамент градостроительства, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности | До 6 июня |
|  | 7 | Посадка кустов и деревьев в местах общего пользования |
|  | 8 | Инвентаризация мест проведения земляных работ. Информирование физических и юридических лиц о необходимости восстановления нарушенного благоустройства в установленные сроки | Департамент градостроительства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", | Постоянно |
|  | 9 | Обследование территорий с целью выявления брошенного автотранспорта, установление предполагаемых владельцев | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Постоянно |
|  | 10 | Подведение итогов конкурса "Лучший дворик 2021", награждение победителей | Департамент городского хозяйства, Администрации муниципального образования "Город Архангельск". | День города |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_