**По реализации национального проекта**

**25.08.2020**

Национальный проект **«**Экология»

Объект "Строительство водоочистных сооружений на о. Кего в
г. Архангельске"

Подрядная организация ООО "Консул"

Идентификационный код закупки:

203290128442529010100100470014221414

Место расположения: Октябрьский территориальный округ, земельный участок с кадастровым номером 29:22:041101:46, 29:22:041101:47.

Краткая характеристика объекта:

Здание одноэтажное. Строительный объем здания 596,83 м3. Материал стен – металлический каркас, трехслойные стеновые сэндвич –панели с негорючим минераловатным утеплителем. Фундамент – монолитная ж/б плита. Кровля – трехслойные сэндвич панели с негорючим минераловатным утеплителем по металлическим прогонам.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.08.2020:

По итогам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Консул". Подрядная организация приступила к организации работ по строительству.

Выполнены подготовительные и земляные работы, песчаное основание под здание ВОС, укладка утеплителя пеноплэкса в фундамент, выполняется устройство опалубки для подбетонки, подготовка основания под резервуары чистой воды V=155 м3 и насосную НС II. Ведется установка ограждения и информационного щита.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\фото 25.08.2020\8b540da6-a7f6-4694-9cba-2bd6b83c45f9.JPG** | \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\фото 25.08.2020\IMG_1311.jpg |
| **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\фото 25.08.2020\6fe30f82-7e7b-4601-9b30-7045708e0083.JPG** | \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\фото 25.08.2020\ed73d563-20d6-4ba0-a6e1-239a65c80e6e - копия.JPG |