Приложение № 1

к городской целевой Программе

"Строительство социального жилья

для переселения граждан из непригодного

для проживания (аварийного) жилищного

фонда в городе Архангельске на 2009-2011 годы"

Основные мероприятия

городской целевой Программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009-2011 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, млн. руб. | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Общий объем финансирования |
| 1. | Строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию социального жилья с предоставлением данного жилья на условиях договоров социального найма гражданам, переселяемым из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 3 508 | 665 | 1 243 | 1 600 | Ввод в эксплуатацию 71,8 тыс. кв.м социального жилья, расселение 1343 семей из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда |
|  |  |  | городской бюджет | 908 | 182 | 319 | 407 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 864 | 158 | 309 | 397 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда*) | 1 736 | 325 | 615 | 796 |  |
|  | в том числе инвестиционные мероприятия |
| 1.1. | Обеспечение исходно-разрешительной, предпроектной, проектно-сметной документацией, проведение экспертиз проектов строительства социального жилья | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 55 | 25 | 15 | 15 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки, разработка (привязка) типовых проектов для строительства социального жилья, подготовка ежегодно необходимых объемов проектно-сметной документации |
|  |  |  | городской бюджет | 55 | 25 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Строительство (реконструкция) жилых домов по типовым проектам массового жилищного строительства по стандартам социального жилья для расселения и сноса аварийного жилого фонда | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 3 453 | 640 | 1 228 | 1 585 | Строительство и ввод в эксплуатацию социального жилья: в 2009 г. – 10828,8 кв.м, в 2010 г. – 26133,0 кв.м, в 2011 г. – 34839,9 кв.м |
|  |  |  | городской бюджет | 853 | 157 | 304 | 392 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 864 | 158 | 309 | 397 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 1 736 | 325 | 615 | 796 |  |
| в том числе: |
| 1.2.1. | 119-квартирный жилой дом с пристроенным КПП бытового обслуживания с мастерскими и парикмахерской в микрорайоне Зеленый Бор | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, ОГУ "ДОЗЗ", ЗАО "Новодвинск-строймонтаж" | Общий объем средств, в т.ч.: | 116 | 116 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию в 2009 году 6385,8 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 29 | 29 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 29 | 29 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 58 | 58 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Многоэтажный жилой дом по ул. 40 лет Великой Победы в Северном территориальном округе | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 622 | 185 | 222 | 215 | Ввод в эксплуатацию 15661 кв.м общей площади жилья: I очередь (2010 г.)– 8897 кв.м; II очередь (2011 г.) – 6764 кв.м |
|  |  |  | городской бюджет | 154 | 46 | 55 | 53 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 156 | 46 | 56 | 54 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 312 | 93 | 111 | 108 |  |
| 1.2.3. | Многоэтажный жилой дом по ул. Пустошного,46,50 | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 130 | 40 | 90 |  | Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 3853,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 32 | 10 | 22 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 33 | 10 | 23 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 65 | 20 | 45 |  |  |
| 1.2.4. | Многоэтажный жилой дом по ул. Кирпичный завод,7 | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 73 | 73 |  |  | Ввод в 2009 г. в эксплуатацию 1917,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 18 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 18 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 37 | 37 |  |  |  |
| 1.2.5. | Многоэтажный жилой дом по ул. Кирпичный завод | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 87 | - | 30 | 57 | Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 1917,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 21 | - | 7 | 14 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 22 | - | 8 | 14 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 44 | - | 15 | 29 |  |
| 1.2.6. | Многоэтажный жилой дом по ул. Кирпичный завод | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 87 | - | 30 | 57 | Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 1917,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 21 | - | 7 | 14 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 22 | - | 8 | 14 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 44 | - | 15 | 29 |  |
| 1.2.7. | Многоэтажный жилой дом по ул. Севстрой, 12 (на месте дома Севстрой,13) в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 58 | 58 |  |  | Ввод в 2009 г. в эксплуатацию 1917,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 14 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 29 | 29 |  |  |  |
| 1.2.8. | 80-квартирный 5-этажный жилой дом в микрорайоне Зеленый Бор (кирпичный) | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, ОГУ "ДОЗЗ", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 148 | 70 | 78 |  | Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 3763,9 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 36 | 17 | 19 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 38 | 18 | 20 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 74 | 35 | 39 |  |  |
| 1.2.9. | 80-квартирный 5-этажный жилой дом в микрорайоне Зеленый Бор (кирпичный) | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, ОГУ "ДОЗЗ", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 186 |  | 88 | 98 | Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 3763,9 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 46 |  | 22 | 24 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 47 |  | 22 | 25 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 93 |  | 44 | 49 |  |
| 1.2.10 | 80-квартирный 5-этажный жилой дом в микрорайоне Зеленый Бор (кирпичный) | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, ОГУ "ДОЗЗ", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 98 |  |  | 98 | Ввод в 2012 г. в эксплуатацию 3763,9 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 24 |  |  | 24 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 25 |  |  | 25 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 49 |  |  | 49 |  |
| 1.2.11 | Многоэтажный жилой дом по ул. Юности - Менделеева | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 81 |  | 81 |  | Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 1917,5 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 41 |  | 41 |  |  |
| 1.2.12 | Малоэтажный жилой дом по ул. Адмирала Макарова, 35 | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 13 | 13 |  |  | Ввод в 2009 г. в эксплуатацию 608 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 7 | 7 |  |  |  |
| 1.2.13 | Многоэтажный жилой дом по ул. Лесопильщиков | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 297 |  | 150 | 147 | Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 6769,9 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 73 |  | 37 | 36 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 75 |  | 38 | 37 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 149 |  | 75 | 74 |  |
| 1.2.14 | Многоэтажный жилой дом по ул. Лесопильщиков | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 220 | - | - | 220 | Ввод в 2012 г в эксплуатацию 9071,2 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 55 |  |  | 55 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 55 |  |  | 55 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 110 |  |  | 110 |  |
| 1.2.15 | Многоэтажный жилой дом по ул. Суворова, 11 | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 52 | 15 | 37 |  | Ввод в 2010 г. в эксплуатацию 1559,2 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 12 | 3 | 9 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 13 | 4 | 9 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 27 | 8 | 19 |  |  |
| 1.2.16 | Многоэтажный жилой дом по ул. Почтовой | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 105 |  |  | 105 | Ввод в 2011 г. в эксплуатацию 2202,1 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  | городской бюджет | 26 |  |  | 26 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 26 |  |  | 26 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 53 |  |  | 53 |  |
| 1.2.17 | Многоэтажные жилые дома по ул. Русанова - ул. Окружное шоссе (13 домов) | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 828 |  | 240 | 588 | Ввод в эксплуатацию 24927,5 кв.м общей площади жилья: 2011 г. – 11505,0 кв.м 2012 г. – 13422,5 кв.м |
|  |  |  | городской бюджет | 206 |  | 60 | 146 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 207 |  | 60 | 147 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 415 |  | 120 | 295 |  |
| 1.2.18 | Многоэтажный жилой дом в округе Варавино-Фактория (108 квартир) | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков-застройщиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 252 | 70 | 182 |  | Ввод в эксплуатацию в 2010 г. 6141,9 кв.м общей площади жилья: |
|  |  |  | городской бюджет | 63 | 17 | 46 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 60 | 15 | 45 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (средства Фонда) | 129 | 38 | 91 |  |  |

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

__________